小型超市风险登记册

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 描述 | 根本原因 | 类型 | 概率 | 影响 | 负责人 | 应对策略 |
| 1 | 学生认可度不高 | 与学生的需求可能不相符 | 商业风险 | 高 | 高 | 王亚超 | 深入了解学生的需求并设计相应的模块 |
| 2 | 商家参与度不高 | 商家不了解这个软件的作用和好处，或不符合要求 | 用户风险 | 高 | 高 | 吴森 | 深入了解商家需求和讲解其功能用途 |
| 3 | 无法实现快速记录大量信息 | 同一时间销售多种物品来不及记录 | 流程风险 | 中 | 高 | 赵艺迪 | 思考解决办法 |
| 4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建团队 | 人员风险 | 中 | 高 | 袁赞 | 及时调速技术人员到位 |
| 5 | 无法获得足够的推广费 | 缺少投资人员 | 资金风险 | 中 | 高 | 康让 | 联系投资人员 |