个人周报

报告期：2016-11-14至2016-11-18

报告人：康让

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.网上寻找适合界面的素材，背景图 | 2016-11-14~2016-11-16 | 100% |
| 2.自学Photoshop做了一些图片，来供系统使用 | 2016-11-17~2016-11-18 | 100% |

* **问题和关注点**

图片的大小和分辨率的不能很好地配合网页

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.根据数据库编写Java类 | 2016-11-21~2016-11-22 | 100% |
| 2.配置映射文件 | 2016-11-23~2016-11-25 | 100% |