个人周报

报告期：2016-11-14至2016-11-18

报告人：王亚超

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.编写用户登录的静态页代码 | 2016-11-14~2016-11-15 | 100% |
| 2.编写管理员登录的静态页代码 | 2016-11-16~2016-11-17 | 100% |
| 3.寻找登录页的背景图片 | 2016-11-18~2016-11-18 | 100% |

* **问题和关注点**

页面要实用并且要美观

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.创建项目框架，导入所需要的包 | 2016-11-21~2016-11-22 | 100% |
| 2.给组员分配任务以及记录组员任务完成情况 | 2016-11-21~2016-11-25 | 100% |