个人周报

报告期：2016-11-14至2016-11-18

报告人：袁赞

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.根据本项目设计数据库，画ER图 | 2016-11-14~2016-11-16 | 100% |
| 2.ER图导出SQL语句在数据库中执行 | 2016-11-17~2016-11-18 | 100% |

* **问题和关注点**

画ER图需要结合数据库原理所学并结合本项目来画

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1. 编写验证码模块，实现用户登录时的验证 | 2016-11-21~2016-11-23 | 100% |
| 2.学习用SQL语句实现数据的增删改查 | 2016-11-24~2016-11-25 | 100% |