个人周报

报告期：2016-11-14至2016-11-18

报告人：赵艺迪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.编写插入商品静态页以及css和js代码 | 2016-11-14~2016-11-16 | 100% |
| 2.编写修改商品静态页以及css和js代码 | 2016-11-17~2016-11-18 | 100% |

* **问题和关注点**

一些css和js方法不是很熟练，需要查阅资料和自学

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.编写查看用户静态页以及css和js代码 | 2016-11-21~2016-11-22 | 100% |
| 2.编写修改用户信息静态页以及css和js代码 | 2016-11-23~2016-11-23 | 100% |
| 3.编写增加用户静态页以及css和js代码 | 2016-11-24~2016-11-25 | 100% |