个人周报

报告期：2016-11-21至2016-11-25

报告人：吴森

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.编写代码实现数据库动态连接 | 2016-11-21~2016-11-25 | 100% |
| 2.解决小组成员问题 | 2016-11-21~2016-11-25 | 100% |

* **问题和关注点**

数据库动态连接是该项目的特色及难点，需要查阅资料学习和咨询老师来解决

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.编写用户登录模块代码 | 2016-11-28~2016-11-30 | 100% |
| 2.编写AOP类代码实现线程管理 | 2016-12-01~2016-12-02 | 100% |
| 3.编写过滤器代码实现拦截功能 | 2016-12-01~2016-12-02 | 100% |