个人周报

报告期：2016-11-21至2016-11-25

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.根据数据库编写Java类 | 2016-11-21~2016-11-22 | 100% |
| 2.配置映射文件 | 2016-11-23~2016-11-25 | 100% |

* **问题和关注点**

配置映射文件注解的含义

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.编写查看商品模块代码 | 2016-11-28~2016-11-30 | 100% |
| 2.编写商品进出货模块代码 | 2016-12-01~2016-12-02 | 100% |