个人周报

报告期：2016-11-21至2016-11-25

报告人：袁赞

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1. 编写验证码模块，实现用户登录时的验证 | 2016-11-21~2016-11-23 | 100% |
| 2.学习用SQL语句实现数据的增删改查 | 2016-11-24~2016-11-25 | 100% |

* **问题和关注点**

利用SQL语句的增删改查

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.将html页面整合成jsp页面 | 2016-11-28~2016-11-30 | 100% |
| 2.编写商品规律模块代码 | 2016-12-01~2016-12-02 | 100% |