个人周报

报告期：2016-11-28至2016-12-02

报告人：吴森

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.编写用户登录模块代码 | 2016-11-28~2016-11-30 | 100% |
| 2.编写AOP类代码实现线程管理 | 2016-12-01~2016-12-02 | 100% |
| 3.编写过滤器代码实现拦截功能 | 2016-12-01~2016-12-02 | 100% |

* **问题和关注点**

线程管理

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.编写管理员登录模块代码 | 2016-12-05~2016-12-06 | 100% |
| 2.学习并画销量和利润的扇形图和柱形图 | 2016-12-07~2016-12-09 | 100% |