个人周报

报告期：2016-11-28至2016-12-02

报告人：王亚超

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.编写增加商品模块代码 | 2016-11-28~2016-11-30 | 100% |
| 2.编写搜索功能代码 | 2016-12-01~2016-12-02 | 100% |
| 3.给组员分配任务 | 2016-11-28~2016-12-02 | 100% |

* **问题和关注点**

搜索要实现按关键字搜索商品名

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.编写添加商品的表单验证代码，实现如果用户输入数据错误给出提示并禁止提交后台 | 2016-12-05~2016-12-07 | 100% |
| 2. 编写添加用户的表单验证代码，实现如果输入数据错误给出提示并禁止提交后台 | 2016-12-08~2016-12-09 | 100% |
| 3.给组员分配任务 | 2016-12-05~2016-12-09 | 100% |