个人周报

报告期：2016-11-28至2016-12-02

报告人：袁赞

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.将html页面整合成jsp页面 | 2016-11-28~2016-11-30 | 100% |
| 2.编写商品规律模块代码 | 2016-12-01~2016-12-02 | 100% |

* **问题和关注点**

整合jsp页面需注意将所有静态获取改为动态获取

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.检验代码的规范性 | 2016-12-05~2016-12-07 | 100% |
| 2.将项目部署到服务器上 | 2016-12-08~2016-12-09 | 100% |