个人周报

报告期：2016-11-28至2016-12-02

报告人：赵艺迪

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.编写商品修改模块代码 | 2016-11-28~2016-11-30 | 100% |
| 2.编写删除商品模块代码 | 2016-12-01~2016-12-02 | 100% |

* **问题和关注点**

修改商品获取商品名只能修改商品进价和售价

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.修改部分页面的显示效果 | 2016-12-05~2016-12-07 | 100% |
| 2.添加一些小功能，如删除提示，退出登录提示 | 2016-12-08~2016-12-09 | 100% |