个人周报

报告期：2016-12-05至2016-12-09

报告人：康让

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 1.编写分页功能代码 | 2016-12-05~2016-12-06 | 100% |
| 2.编写日历功能代码，实现让用户根据日期查看销量和利益排行榜 | 2016-12-07~2016-12-09 | 100% |
| 3.编写分页和日历在页面显示效果的css及js代码 | 2016-12-05~2016-12-09 | 100% |

* **问题和关注点**

日历要能获取当前日期

* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 1.项目收尾，进行系统测试 | 2016-12-12~2016-12-16 | 100% |