每日立会

## 2016/11/14

项目启动，根据界面原型来寻找素材写静态页代码

## 2016/11/15

画出数据库ER图，导出可执行的SQL文件。注意字段的长度，类型，主键，外键等

## 2016/11/16

编写用户登录和管理员登录的静态页，包含CSS和JS

## 2016/11/17

编写查看商品，商品进出货，插入商品，修改和删除商品的静态页面及CSS和JS；

将代码上传到GitHub上，并整合

## 2016/11/21

整合静态页，把功能相同的CSS和JS合并封装，效果不能显示的组内讨论共同解决

## 2016/11/22

创建项目的目录，导入相对应的包，并配置相关配置文件；

将项目目录上传到GitHub上，组员拉取到本地库中，方便组内共同编码

## 2016/11/23

编写entity包中的Java类，注意主键注解；

学习SQL语句的增删改查操作

## 2016/11/24

编写后台系统的静态页面，包括修改用户，查看用户页面的HTML，CSS和JS

## 2016/11/28

整合所有的html代码，变成JSP动态获取代码；

编写用户登录模块

## 2016/11/29

编写增加商品和删除商品模块；

有问题的组内共同解决

## 2016/11/30

编写修改商品和商品进出货模块；

编写拦截器，防止用户没有登录进入系统

## 2016/12/01

编写搜索模块；

整合已完成的模块，并在编译器内运行调试

## 2016/12/05

编写分页功能模块代码；

编写管理员登录模块代码

## 2016/12/06

编写日历模块代码，以及静态页的效果；

绘制商品销量排行和利润扇形图和柱形图，并在写出页面的效果

## 2016/12/07

编写添加商品的表单验证代码，实现如果用户输入数据错误给出提示并禁止提交后台；

编写添加用户的表单验证代码，实现如果添加用户错误给出提示并禁止提交后台

## 2016/12/08

整合所有的模块代码，检查是否能实现大部分功能；

添加一些小功能，修改部分页面显示效果