【校园超市商品管理系统】周报

报告期：2016-11-14至2016-11-18

报告人：王亚超

* **项目仪表板**
* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1.数据库设计 | 2016-11-07~2016-11-11 | 赵艺迪 | 100% |
| 2.页面原型设计 | 2016-11-07~2016-11-11 | 袁赞 | 100% |
| 3.素材查找 | 2016-11-07~2016-11-11 | 康让 | 100% |
| 4.难点学习，写出demo | 2016-11-07~2016-11-11 | 吴森 | 100% |
| 5.构建项目框架 | 2016-11-07~2016-11-11 | 王亚超 | 100% |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1.网上寻找适合界面的素材，背景图 | 2016-11-14~2016-11-16 | 康让 | 100% |
| 2.自学Photoshop做了一些图片，来供系统使用 | 2016-11-17~2016-11-18 | 康让 | 100% |
| 3.编写用户登录的静态页代码 | 2016-11-14~2016-11-15 | 王亚超 | 100% |
| 4.编写管理员登录的静态页代码 | 2016-11-16~2016-11-17 | 王亚超 | 100% |
| 5.编写查看商品静态页以及css和js代码 | 2016-11-14~2016-11-16 | 吴森 | 100% |
| 6.编写进出口商品静态页以及css和js代码 | 2016-11-17~2016-11-18 | 吴森 | 100% |
| 7.根据本项目设计数据库，画ER图 | 2016-11-14~2016-11-16 | 袁赞 | 100% |
| 8.ER图导出SQL语句在数据库中执行 | 2016-11-17~2016-11-18 | 袁赞 | 100% |
| 9.编写插入商品静态页以及css和js代码 | 2016-11-14~2016-11-16 | 赵艺迪 | 100% |
| 10.编写修改商品静态页以及css和js代码 | 2016-11-17~2016-11-18 | 赵艺迪 | 100% |

* **问题和关注点**

1. 图片的大小和分辨率的不能很好地配合网页

2. 页面要实用并且要美观

3. 画ER图需要结合数据库原理所学并结合本项目来画

4. 一些css和js方法不是很熟练，需要查阅资料和自学

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.根据数据库编写Java类 | 2016-11-21~2016-11-22 | 康让 | 100% |
| 2.配置映射文件 | 2016-11-23~2016-11-25 | 康让 | 100% |
| 3.创建项目框架，导入所需要的包 | 2016-11-21~2016-11-22 | 王亚超 | 100% |
| 4.给组员分配任务以及记录组员任务完成情况 | 2016-11-21~2016-11-25 | 王亚超 | 100% |
| 5.编写验证码模块，实现用户登录时的验证 | 2016-11-21~2016-11-23 | 袁赞 | 100% |
| 6.学习用SQL语句实现数据的增删改查 | 2016-11-24~2016-11-25 | 袁赞 | 100% |
| 7.编写代码实现数据库动态连接 | 2016-11-21~2016-11-25 | 吴森 | 100% |
| 8.解决小组成员问题 | 2016-11-21~2016-11-25 | 吴森 | 100% |
| 9.编写查看用户静态页以及css和js代码 | 2016-11-21~2016-11-22 | 赵艺迪 | 100% |
| 10.编写修改用户信息静态页以及css和js代码 | 2016-11-23~2016-11-23 | 赵艺迪 | 100% |
| 11.编写增加用户静态页以及css和js代码 | 2016-11-24~2016-11-25 | 赵艺迪 | 100% |