【校园超市商品管理系统】周报

报告期：2016-11-28至2016-12-02

报告人：王亚超

* **项目仪表板**
* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1.根据数据库编写Java类 | 2016-11-21~2016-11-22 | 康让 | 100% |
| 2.配置映射文件 | 2016-11-23~2016-11-25 | 康让 | 100% |
| 3.创建项目框架，导入所需要的包 | 2016-11-21~2016-11-22 | 王亚超 | 100% |
| 4.给组员分配任务以及记录组员任务完成情况 | 2016-11-21~2016-11-25 | 王亚超 | 100% |
| 5.编写验证码模块，实现用户登录时的验证 | 2016-11-21~2016-11-23 | 袁赞 | 100% |
| 6.学习用SQL语句实现数据的增删改查 | 2016-11-24~2016-11-25 | 袁赞 | 100% |
| 7.编写代码实现数据库动态连接 | 2016-11-21~2016-11-25 | 吴森 | 100% |
| 8.解决小组成员问题 | 2016-11-21~2016-11-25 | 吴森 | 100% |
| 9.编写查看用户静态页以及css和js代码 | 2016-11-21~2016-11-22 | 赵艺迪 | 100% |
| 10.编写修改用户信息静态页以及css和js代码 | 2016-11-23~2016-11-23 | 赵艺迪 | 100% |
| 11.编写增加用户静态页以及css和js代码 | 2016-11-24~2016-11-25 | 赵艺迪 | 100% |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1.编写查看商品模块代码 | 2016-11-28~2016-11-30 | 康让 | 100% |
| 2.编写商品进出货模块代码 | 2016-12-01~2016-12-02 | 康让 | 100% |
| 3.编写增加商品模块代码 | 2016-11-28~2016-11-30 | 王亚超 | 100% |
| 4.编写搜索功能代码 | 2016-12-01~2016-12-02 | 王亚超 | 100% |
| 5.给组员分配任务 | 2016-11-28~2016-12-02 | 王亚超 | 100% |
| 6.编写用户登录模块代码 | 2016-11-28~2016-11-30 | 吴森 | 100% |
| 7.编写AOP类代码实现线程管理 | 2016-12-01~2016-12-02 | 吴森 | 100% |
| 8.编写过滤器代码实现拦截功能 | 2016-12-01~2016-12-02 | 吴森 | 100% |
| 9.将html页面整合成jsp页面 | 2016-11-28~2016-11-30 | 袁赞 | 100% |
| 10.编写商品规律模块代码 | 2016-12-01~2016-12-02 | 袁赞 | 100% |
| 11.编写商品修改模块代码 | 2016-11-28~2016-11-30 | 赵艺迪 | 100% |
| 12.编写删除商品模块代码 | 2016-12-01~2016-12-02 | 赵艺迪 | 100% |

* **问题和关注点**

1. 搜索要实现按关键字搜索商品名

2. 线程管理

3. 整合jsp页面需注意将所有静态获取改为动态获取

4. 修改商品获取商品名只能修改商品进价和售价

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.编写分页功能代码 | 2016-12-05~2016-12-06 | 康让 | 100% |
| 2.编写日历功能代码，实现让用户根据日期查看销量和利益排行榜 | 2016-12-07~2016-12-09 | 康让 | 100% |
| 3.编写分页和日历在页面显示效果的css及js代码 | 2016-12-05~2016-12-09 | 康让 | 100% |
| 4.编写添加商品的表单验证代码，实现如果用户输入数据错误给出提示并禁止提交后台 | 2016-12-05~2016-12-07 | 王亚超 | 100% |
| 5. 编写添加用户的表单验证代码，实现如果输入数据错误给出提示并禁止提交后台 | 2016-12-08~2016-12-09 | 王亚超 | 100% |
| 6.给组员分配任务 | 2016-12-05~2016-12-09 | 王亚超 | 100% |
| 7.编写管理员登录模块代码 | 2016-12-05~2016-12-06 | 吴森 | 100% |
| 8.学习并画销量和利润的扇形图和柱形图 | 2016-12-07~2016-12-09 | 吴森 | 100% |
| 9.检验代码的规范性 | 2016-12-05~2016-12-07 | 袁赞 | 100% |
| 10.将项目部署到服务器上 | 2016-12-08~2016-12-09 | 袁赞 | 100% |
| 11.修改部分页面的显示效果 | 2016-12-05~2016-12-07 | 赵艺迪 | 100% |
| 12.添加一些小功能，如删除提示，退出登录提示 | 2016-12-08~2016-12-09 | 赵艺迪 | 100% |