【校园超市商品管理系统】周报

报告期：2016-12-05至2016-12-09

报告人：王亚超

* **项目仪表板**

**里程碑趋势图**

**项目进度图**

**需求变更**

**测试进度**

* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.编写查看商品模块代码 | 2016-11-28~2016-11-30 | 康让 | 100% |
| 2.编写商品进出货模块代码 | 2016-12-01~2016-12-02 | 康让 | 100% |
| 3.编写增加商品模块代码 | 2016-11-28~2016-11-30 | 王亚超 | 100% |
| 4.编写搜索功能代码 | 2016-12-01~2016-12-02 | 王亚超 | 100% |
| 5.给组员分配任务 | 2016-11-28~2016-12-02 | 王亚超 | 100% |
| 6.编写用户登录模块代码 | 2016-11-28~2016-11-30 | 吴森 | 100% |
| 7.编写AOP类代码实现线程管理 | 2016-12-01~2016-12-02 | 吴森 | 100% |
| 8.编写过滤器代码实现拦截功能 | 2016-12-01~2016-12-02 | 吴森 | 100% |
| 9.将html页面整合成jsp页面 | 2016-11-28~2016-11-30 | 袁赞 | 100% |
| 10.编写商品规律模块代码 | 2016-12-01~2016-12-02 | 袁赞 | 100% |
| 11.编写商品修改模块代码 | 2016-11-28~2016-11-30 | 赵艺迪 | 100% |
| 12.编写删除商品模块代码 | 2016-12-01~2016-12-02 | 赵艺迪 | 100% |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1.编写分页功能代码 | 2016-12-05~2016-12-06 | 康让 | 100% |
| 2.编写日历功能代码，实现让用户根据日期查看销量和利益排行榜 | 2016-12-07~2016-12-09 | 康让 | 100% |
| 3.编写分页和日历在页面显示效果的css及js代码 | 2016-12-05~2016-12-09 | 康让 | 100% |
| 4.编写添加商品的表单验证代码，实现如果用户输入数据错误给出提示并禁止提交后台 | 2016-12-05~2016-12-07 | 王亚超 | 100% |
| 5. 编写添加用户的表单验证代码，实现如果输入数据错误给出提示并禁止提交后台 | 2016-12-08~2016-12-09 | 王亚超 | 100% |
| 6.给组员分配任务 | 2016-12-05~2016-12-09 | 王亚超 | 100% |
| 7.编写管理员登录模块代码 | 2016-12-05~2016-12-06 | 吴森 | 100% |
| 8.学习并画销量和利润的扇形图和柱形图 | 2016-12-07~2016-12-09 | 吴森 | 100% |
| 9.检验代码的规范性 | 2016-12-05~2016-12-07 | 袁赞 | 100% |
| 10.将项目部署到服务器上 | 2016-12-08~2016-12-09 | 袁赞 | 100% |
| 11.修改部分页面的显示效果 | 2016-12-05~2016-12-07 | 赵艺迪 | 100% |
| 12.添加一些小功能，如删除提示，退出登录提示 | 2016-12-08~2016-12-09 | 赵艺迪 | 100% |

* **问题和关注点**

1. 日历要能获取当前日期

2. 编写表单验证用到的js方法需要查阅资料

3. 把后台获取的数据展示到图上，方便用户更加直观查看自己的销量和盈利

4. 关注代码的可重用性和规范性

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1.项目收尾，进行系统测试 | 2016-12-12~2016-12-16 | 康让 | 100% |
| 2.项目收尾，进行系统测试 | 2016-12-12~2016-12-16 | 王亚超 | 100% |
| 3.项目收尾，进行系统测试 | 2016-12-12~2016-12-16 | 吴森 | 100% |
| 4.项目收尾，进行系统测试 | 2016-12-12~2016-12-16 | 袁赞 | 100% |
| 5.项目收尾，进行系统测试 | 2016-12-12~2016-12-16 | 赵艺迪 | 100% |